ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Курского района Ставропольского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Курского сельсовета Курского района

Ставропольского края на 2018 - 2022 годы»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Курского сельсовета курского района Ставропольского края на 2018 - 2022 годы |
| Основания для разработки муниципальной программы | Приоритетный проект «Комфортная городская среда» , утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г .  Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета курского района Ставропольского края |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета курского района Ставропольского края |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета курского района Ставропольского края |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству -100%;  2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству– 100% |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемыйобщий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, из них:  \_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет средств из федерального бюджета;  \_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет средств из бюджета Ставропольского края;  \_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования;  \_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству составит 100 процентов;  2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.  3. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  4. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;  5. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  6 Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

1. Общие положения.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и органами власти.

Жители воспринимают всю территорию поселения, как общественное пространство и ожидают от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортная современная городская среда позволяет снизить уровень социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

В настоящее время жителям важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое..

Тем не менее, существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением муниципального образования в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

- Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды», решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в муниципальном образования Курского сельсовета курского района Ставропольского края

.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Большинство дворов не имеет асфальтобетонного покрытия, а имеющееся значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок, отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, отсутствуют газоны не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Оценка текущего состояния благоустройства

дворовых и общественных территорий муниципального образования

в период с 2015 по 2017 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 17 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | процентов | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество общественных территорий | Единиц | 4 | 4 | 4 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего  количества таких территорий | Процент | 0 | 0 | 1 |
|  | Доля общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 100 | 100 | 75 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта современной городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе, набережные, скверы, парки, и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта современной городской среды на территории муниципального образования как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов.

Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы. Этапы реализации выделяются по годам.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г. исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г. приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;

Проведенные мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, позволили оценить уровень благоустройства данных объектов и выявили собственников с которыми необходимо заключить по результатам инвентаризации соглашения не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства;

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, приведён в приложении № 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении № 6 к муниципальной программе;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, приведён в приложении № 7 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении № 9 к муниципальной программе

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2018 - 2022 годы.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств федерального бюджета;

-за счет средств бюджета Ставропольского края

- за счет средств местного бюджета;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, приведено в приложении № 8;

Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, приведено в приложении № 9;

Раздел 4. Состав, формы и сроки предоставления отчетности о реализации мероприятий программы

Отчет о реализации программы формируется ответственным исполнителеми включает в себя:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям и задачам;

оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу по форме, согласно приложению №10 к программе.

Отчет о реализации этапа программы представляется ответственным исполнителем заказчику программы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации программы не позднее 1 июня 2023г. утверждается главой муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края в сети Интернет.

приложение № 1

к муниципальной программе

Показатели (индикаторы)

муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения муниципальной программы

в период с 2018 по 2022годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 9 | 18 | 26 | 35 | 45 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | процентов | 36,7 | 50 | 70 | 85 | 100 |
|  | Количество общественных территорий | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего  количества таких территорий | Процент | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия:  Разработка проектно–  сметной документации  на выполнение ремонта  дворовых территории  МКД | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края(далее администрация муниципального образования) | 2018 | 2022 | локальные  сметные  расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов  1.2.1.Минимальный перечень работ:  1. Ремонт дворовых проездов.  2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  3. Установка скамеек.  4. Установка урн 1.2.2.Дополнительный перечень работ:  1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).  2. Установка бордюрных камней.  3. Установка качелей.  4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).  5. Оборудование детской (игровой) площадки.  6. Оборудование спортивной площадки.  7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).  8. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.  9. Обрезка деревьев и кустов.  10. Удаление аварийных деревьев.  11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.  12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.  13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).  14. Устройство площадок для выгула животных.  15. Оборудование велопарковки.  16. Устройство ливневой канализации. | администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | Отремонтирован дворовой  проезд и произведено озеленение, оборудована  автомобильная парковка территории многоквартирных домов по ул.\_\_\_\_\_\_\_\_ | Повышение  уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 2 Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия:  Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | 100 % уровень  информирования о  мероприятиях по благоустройств у дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения  целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3 проведение ремонта и обустройства общественных территорий | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия:  Разработка проектно–сметной документации на благоустройство общественных  территорий | Администрация муниципального образования |  |  | \_\_\_локально –  сметных  расчета | Повышение уровня ежегодного достижения  целевых показателей муниципальной программы |  |
| 3.2 Мероприятия:  Проведение благоустройства  общественных территорий: | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | . | Повышение уровня ежегодного достижения  целевых показателей муниципальной программы |  |
|  |  | 2018 | 2022 | Проведен ремонт тротуара, установлены декоративные уличные светильники | Повышение уровня ежегодного достижения  целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4 Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия:  Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | 100 % уровень  информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения  целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация муниципального образования | 2018 | 2022 | доля участия  населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения  целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Площадь  дворовой  территории |  | Ориентировочная  стоимость |
| Адресный перечень | Перечень мероприятий |
| п/п |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | ст-ца Курская ул. Веселая № 4 | 1456,0 |  |  |
| 2 | ст-ца Курская ул. Веселая № 6 | 1110,0 |  |  |
| 3 | ст-ца Курская ул. Веселая № 8 | 1038,0 |  |  |
| 4 | ст-ца Курская ул. Веселая № 10 | 1111,0 |  |  |
| 5 | ст-ца Курская ул. Халецкого № 163 | 3128,0 |  |  |
| 6 | ст-ца Курская ул. Халецкого № 165 | 2420,0 |  |  |
| 7 | ст-ца Курская пер. Халецкого № 167 | 2674,0 |  |  |
| 8 | ст-ца Курская, ул. Халецкого № 254 | 2410,0 |  |  |
| 9 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 5 | 1303,0 |  |  |
| 10 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 6 | 3224,0 |  |  |
| 11 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 7 | 1157,0 |  |  |
| 12 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 8 | 2624,0 |  |  |
| 13 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 9 | 1540,0 |  |  |
| 14 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 10 | 2139,0 |  |  |
| 15 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 12 | 2565,0 |  |  |
| 16 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 14 | 2193,0 |  |  |
| 17 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 16 | 3429,0 |  |  |
| 18 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 18 | 3506,0 |  |  |
| 19 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 20 | 3444,0 |  |  |
| 20 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 22 | 3363,0 |  |  |
| 21 | ст-ца Курская ул. Акулова № 1 | 1256,0 |  |  |
| 22 | ст-ца Курская ул. Акулова № 29 | 1723,0 |  |  |
| 23 | ст-ца Курская, ул. Акулова № 78 | 1616,0 |  |  |
| 24 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 26, ст-ца Курская ул. Калинина № 59, ст-ца Курская пер. Школьный № 9, пер. Школьный № 7 | 9421,0 |  |  |
| 25 | ст-ца Курская ул. Калинина № 55, ст-ца Курская ул. Калинина 57 | 1768,0 |  |  |
| 26 | ст-ца Курская, ул. Калинина № 134 | 1081,0 |  |  |
| 27 | ст-ца Курская, ул. Калинина № 136 | 2114,0 |  |  |
| 28 | ст-ца Курская ул. Калинина № 230 | 5637,0 |  |  |
| 29 | ст-ца Курская ул. Калинина № 232 | 3011,0 |  |  |
| 30 | ст-ца Курская ул. Комсомольская № 1а | 2482,0 |  |  |
| 31 | ст-ца Курская ул. Комсомольская № 1б | 1081,0 |  |  |
| 32 | ст-ца Курская пер. Школьный № 15 | 4435,0 |  |  |
| 33 | ст-ца Курская пер. Школьный № 17. | 2168,0 |  |  |
| 34 | ст-ца Курская пер. Школьный № 23 | 1968,0 |  |  |
| 35 | ст-ца Курская, пер.Школьный № 27 | 1745,0 |  |  |
| 36 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 8 | 4332,0 |  |  |
| 37 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 32 | 9149,0 |  |  |
| 38 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 38 | 2790,0 |  |  |
| 39 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 40 | 1508,0 |  |  |
| 40 | ст-ца Курская, ул. Моздокская № 84а | 1104,0 |  |  |
| 41 | ст-ца Курская ул. Моздокская № 90, ст-ца Курская ул. Моздокская № 92 | 3904,0 |  |  |
| 42 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 4 | 2226,0 |  |  |
| 43 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 8, ст-ца Курская пер.Октябрьский № 10 | 3664,0 |  |  |
| 44 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 13 | 1410,0 |  |  |
| 45 | ст-ца Курская ул. Советская № 35 | 1705,0 |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, её расположение и площадь | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Ориентировочная стоимость |
| Ед.изм. | количество |
| 1 | ст-ца Курская ул. Калинина (Гусаковский парк) |  | м.кв. | 11889,0 |  |
| 2 | ст-ца Курская ул. Кольцевая № 29 (набережная) |  | м.кв. | 2493,0 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение 6

к муниципальной программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики | |
|  | Скамья | | |
| 1.1 |  | | Скамья без спинки:  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 380 мм;  высота - 680 мм. |
| 1.2. |  | | Скамья без спинки:  длина скамейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| 1.3. |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
|  | Урна | | |
| 2.1. |  | | Урна для мусора:  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| 2.2. |  | | Урна уличная:  высота - 600мм;  ширина - 330 мм;  объем: 24л |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии

из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).
2. Установка бордюрных камней.
3. Установка качелей.
4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).
5. Оборудование детской (игровой) площадки.
6. Оборудование спортивной площадки.
7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).
8. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.
9. Обрезка деревьев и кустов.
10. Удаление аварийных деревьев.
11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
14. Устройство площадок для выгула животных.
15. Оборудование велопарковки.
16. Устройство ливневой канализации.

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, , участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | год | год | год | год | год | год | год | год |
| муниципальная программа (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы\* | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия по годам (тыс.руб.) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Благоустройство дворовых территорий | Средства федерального бюджета – \_\_\_\_ тыс.руб;  Средств бюджета Ставропольского края  предоставляемые на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды – \_\_\_\_ тыс.руб.;  Средства бюджета муниципального образования – \_\_\_\_\_ тыс.руб.; | На основании  сметных расчетов |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Средства федерального бюджета – \_\_\_\_ тыс.руб;  Средства бюджета  Ставропольского края  \_\_\_\_тыс.руб.;  Средства бюджета  муниципального образования – \_\_\_\_тыс.руб.; | На основании сметных расчетов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи,         направленные   на достижение  цели | Планируемый объем   финансирования на решение  данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели,        характеризующие достижение цели | Единица  измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  Программы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2018г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2022г.) |
|
| бюджет  муниципального  образования | другие   источники |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.**Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2.**  Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение № 11

к муниципальной программе

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название Программы)

Разработчик Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

Источники финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бюджет муниципального образования Курского сельсовета курского района Ставропольского края, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   № п/п | Перечень программных мероприятий | 2018 – 2022 гг. | | | | Всего | | | |
| Плановый объем  финансирования по Программе       (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс.руб.) | Степень и результаты  выполнения | Плановый объем  финансирования по Программе      (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс.руб.) | Степень и результаты  выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись