**ПРОЕКТ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

августа 2018 года ст-ца Курская № ­­­­­­­­­­­

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2018-2022 годы

  В соответствии с Приоритетным проектом «Комфортная городская среда», утвержденного 21 ноября 2016 года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169,

администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2018-2022 год», согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Станичник» и на официальном сайте муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края.

.

Глава муниципального образования

Курского сельсовета Курского района

Ставропольского края М.И. Матусевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект постановления подготовил и вносит заместитель главы администрации |  | Н.Н.Индалова |

Визируют:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляющий делами |  | Е.И. Касьянова |
| Главный специалист-главный бухгалтер |  | И.Н. Хабалонова |
| Главный специалист-юрисконсульт |  | И.В. Шелухина |

Приложение

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Курского сельсовета Курского района

Ставропольского края на 2018 - 2022 годы»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» (далее-Программа)

1.В паспорте Программы раздел « Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 10000,0 тыс. рублей, из них:

8000,0 тыс. рублей за счет средств из федерального бюджета;

1500,0 тыс. рублей за счет средств из бюджета Ставропольского края;

500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования, в том числе:

2018 г.-0 тыс. руб.

2019 г.-500,0 тыс. руб.

2020 г.-0 тыс. руб.

2021 г.-0 тыс. руб.

2022 г.-0 тыс. руб.

В течение отчетного периода объемы финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости.»

2. Приложение № 1, 3-4, 8-9 изложить в новой редакции:

приложение № 1

к муниципальной программе

Показатели (индикаторы)

муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения муниципальной программы

в период с 2018 по 2022годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями), нарастающим итогом на конец года | процент | - | - | - | - | - |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, с нарастающим итогом на конец года | процентов | - | - | - | - | - |
|  | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям), нарастающим итогом на конец года | процентов | - | - | - | - | - |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | Единиц | - | 25,0 | - | - | - |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий, за год | единиц | - | - | - | - | - |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий за год | единиц | - | 1 | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022.г.

в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Площадь  дворовой  территории |  | год благоустройства |
| Адресный перечень | Перечень мероприятий |
| п/п |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | ст-ца Курская ул. Веселая № 4 | 1456,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 2 | ст-ца Курская ул. Веселая № 6 | 1110,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 3 | ст-ца Курская ул. Веселая № 8 | 1038,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 4 | ст-ца Курская ул. Веселая № 10 | 1111,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 200 |
| 5 | ст-ца Курская ул. Халецкого № 163 | 3128,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 6 | ст-ца Курская ул. Халецкого № 165 | 2420,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 7 | ст-ца Курская пер. Халецкого № 167 | 2674,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 8 | ст-ца Курская, ул. Халецкого № 254 | 2410,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 9 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 5 | 1303,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 10 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 6 | 3224,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 11 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 7 | 1157,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 12 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 8 | 2624,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 13 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 9 | 1540,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 14 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 10 | 2139,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 15 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 12 | 2565,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 16 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 14 | 2193,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 17 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 16 | 3429,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 18 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 18 | 3506,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 19 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 20 | 3444,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 20 | ст-ца Курская, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 22 | 3363,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 21 | ст-ца Курская ул. Акулова № 1 | 1256,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 22 | ст-ца Курская ул. Акулова № 29 | 1723,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 23 | ст-ца Курская, ул. Акулова № 78 | 1616,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2021 |
| 24 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 26, ст-ца Курская ул. Калинина № 59, ст-ца Курская пер. Школьный № 9, пер. Школьный № 7 | 9421,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 25 | ст-ца Курская ул. Калинина № 55, ст-ца Курская ул. Калинина 57 | 1768,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 26 | ст-ца Курская, ул. Калинина № 134 | 1081,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 27 | ст-ца Курская, ул. Калинина № 136 | 2114,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 28 | ст-ца Курская ул. Калинина № 230 | 5637,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 29 | ст-ца Курская ул. Калинина № 232 | 3011,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 30 | ст-ца Курская ул. Комсомольская № 1а | 2482,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 31 | ст-ца Курская ул. Комсомольская № 1б | 1081,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 32 | ст-ца Курская пер. Школьный № 15 | 4435,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 33 | ст-ца Курская пер. Школьный № 17. | 2168,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 34 | ст-ца Курская пер. Школьный № 23 | 1968,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 35 | ст-ца Курская, пер.Школьный № 27 | 1745,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 36 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 8 | 4332,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 37 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 32 | 9149,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 38 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 38 | 2790,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2020 |
| 39 | ст-ца Курская ул. Балтийская № 40 | 1508,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 40 | ст-ца Курская, ул. Моздокская № 84а | 1104,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 41 | ст-ца Курская ул. Моздокская № 90, ст-ца Курская ул. Моздокская № 92 | 3904,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 42 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 4 | 2226,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 43 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 8, ст-ца Курская пер.Октябрьский № 10 | 3664,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 44 | ст-ца Курская пер. Октябрьский № 13 | 1410,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |
| 45 | ст-ца Курская ул. Советская № 35 | 1705,0 | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | 2022 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, её расположение и площадь | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | год благоустройства |
| Ед.изм. | количество |
| 1 | ст-ца Курская ул. Калинина,7а (Гусаковский парк) | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | м.кв. | 11889,0 | 2019 |
| 2 | ст-ца Курская ул. Кольцевая № 29 (набережная) | согласно минимальному и дополнительного перечня  видов работ по благоустройству | м.кв. | 2493,0 | 2020 |

:

Приложение № 8

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, , участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования Курского сельсовета Курского района  Ставропольского края на 2018 - 2022 годы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края | федеральный бюджет | - | 8000,0 | - | - | - |
| краевой бюджет | - | 1500,0 | - | - | - |
| местный бюджет | - | 500,0 | - | - | - |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы\* | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия по годам (тыс.руб.) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Благоустройство дворовых территорий | Средства федерального бюджета – -\_\_\_ тыс.руб;  Средств бюджета Ставропольского края  предоставляемые на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды – - тыс.руб.;  Средства бюджета муниципального образования – - тыс.руб.; | На основании  сметных расчетов | - | - | - | - | - |
| Благоустройство общественных территорий | Средства федерального бюджета –17860\_ тыс.руб;  Средства бюджета  Ставропольского края  190,0 тыс.руб.;  Средства бюджета  муниципального образования – 950 тыс.руб.; | На основании сметных расчетов | -  -  - | 8000,0  1500,0  500,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |